|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 25.02.2016 | **№** | 11-п |
| **с. Благодарное** |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального

 образования Благодарновский сельсовет

 Ташлинского района Оренбургской

области на 2013-2015 годы.»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 04.10.2013 г. № 55-п «О Порядке формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Благодарновский сельсовет»:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2015 годы» согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

11-п от 25.02.2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2015 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  |  Основные цели Программы:* улучшение условий жизнедеятельности на территории МО;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории МО за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

 Основными задачами Программы являются:повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры на территории МО;  |
| 2.  | Объем финансирования, тыс. рублей  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 4385,0 т.руб. | 4384,5 т.руб. | 99,99 |
|  | второй год реализации программы  | - | - | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
| 3.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | **Показатель 1** Реконструкция водопроводных сетей в с.Благодарное Ташлинского района Оренбургской области, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы  | 100 | 100 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |