|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 01.03.2018 | **№** | 26-п |
| **с. Благодарное** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Благодарновского сельсовета Ташлинского

района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 04.10.2013 г. № 55-п «О Порядке формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Благодарновский сельсовет»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства

Благодарновского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области

на 2014-2020 годы», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

26-п от 01.03.2018 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Благодарновского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области**

**на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | -создание экологических и социальных условий динамического развития муниципального образования Благодарновский сельсовет, повышение качества коммунальных услуг  -приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области;  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; | | |
| 2. | Объем финансирования,  тыс. рублей | план | факт | отклонение,  % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 3. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | **Показатель 1**  улучшение системы газификации, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 2**  улучшение системы водоснабжения, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | - | - | - |
|  | второй год реализации программы | - | - | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |