|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 25.02.2016 | **№** | 9-п |
| **с. Благодарное** |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Благодарновского сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 04.10.2013 г. № 55-п «О Порядке формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Благодарновский сельсовет»:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Благодарновского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

9-п от 25.02.2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**"Благоустройство территории Благодарновского сельсовета**

**на 2014-2020 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Благодарновский сельсовет;-Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населенных пунктов; -Совершенствование эстетического вида Благодарновского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;-Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;-Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;-Повышение общего уровня благоустройства поселения  |
| 2.  | Объем финансирования, тыс. рублей  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 192,8 т. руб. |  192,4 т. руб. | 99,8 |
|  | второй год реализации программы  | 60,0 т. руб. | 43,6 т. руб. | 72,67 |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
| 3.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | **Показатель 1** Охват уличного освещения на территории поселения, %  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы  | 30 | 35 | +17 |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 2** Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, %  | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 70 | 70 | - |
|  | второй год реализации программы  | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Содержание свалок по требованию СанПина, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы  | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы  | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы  | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |