|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 25.02.2016 | **№** | 9-п |
| **с. Благодарное** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Благодарновского сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 04.10.2013 г. № 55-п «О Порядке формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Благодарновский сельсовет»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Благодарновского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

9-п от 25.02.2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**"Благоустройство территории Благодарновского сельсовета**

**на 2014-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Благодарновский сельсовет;  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;  -Совершенствование эстетического вида Благодарновского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -Повышение общего уровня благоустройства поселения | | |
| 2. | Объем финансирования,  тыс. рублей | план | факт | отклонение,  % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 192,8 т. руб. | 192,4 т. руб. | 99,8 |
|  | второй год реализации программы | 60,0 т. руб. | 43,6 т. руб. | 72,67 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 3. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | **Показатель 1**  Охват уличного освещения на территории поселения, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы | 30 | 35 | +17 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 2**  Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |